# Rozvojová strategie obce Smolné Pece na léta 2017 až 2021                                                                                 1. verze

| Poř. č. | ### Název akce | Rok | Náklady  | Způsob financování | Dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R O K 2 0 1 7 |  |  |  |  |
| 1. | # II. etapa (finální) vnitřní obslužné komunikace vč. Vybudování chodníku | 2017 | 3,146.000 Kč | vlastní/dotace od KK/dotace IROP | 3 IROP |
| 2. | # Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem | 2017 | 869.000 Kč | vlastní/dotace MMR | 2 |
| 3. | # Oprava terasy u obchodu | 2017 | 160.000 Kč | vlastní |  |
| 4. | # ČOV pro č. p. 143 a pro č. p. 200 | 2017 | 150.000 Kč | vlastní |  |
| 5. | # Rozšíření veřejného osvětlení | 2017 | 65.000 Kč | vlastní |  |
| 6. | # Veřejné osvětlení chodníku - 2. část | 2017 | 125.000 Kč | vlastní |  |
|  | Celkem rok 2017 |  | 4,515.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 1 8 |  |  |  |  |
| 7. | Vyasfaltování části komunikace na p. p. č. 579/18 | 2018 | 250.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 8. | Komunikace na p. p. č. 612/9 | 2018 | 500.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
|  | Celkem rok 2018 |  | 750.000 Kč |  |  |

|  | R O K 2 0 1 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Vybudování bytu v půdním prostoru v č. p. 200 | 2019 | 1,500.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 10. | Dopravní řešení křižovatky. Napojení místní komunikace na p. p. č. 1942 na krajskou silnici na p. p. č. 1939 | 2019 | 4,180.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
|  | Celkem rok 2019 |  | 5,680.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 2 0 |  |  |  |  |
| 11. | Vybudování dětského hřiště v lokalitě Hildegarda | 2020 | 200.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 12. | Vybudování chodníků | 2020 | 1,500.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
|  | Celkem rok 2020 |  | 1,700.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 2 1 |  |  |  |  |
| 13. | Výstavba dřevěné rozhledny | 2021 | 2,000.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 14. | Úprava příjezdové cesty k nemovitosti č. e. 42 | 2021 | 200.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
| 15. | Oprava komunikace na p. p. č. 2004/1 2. část | 2021 | 650.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
|  | Celkem rok 2021 |  | 2,850.000 Kč |  |  |

Smolné Pece 23. 1. 2017    Zpracovala: Ing. Bc. Romana Marečková                                     Schváleno OZ dne 23. 1. 2017           pod č. usnesení