# Rozvojová strategie obce Smolné Pece na léta 2015 až 2020                                                                                 1. verze

| Poř. č. | ### Název akce | Rok | Náklady  | Způsob financování | Dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # R O K 2 0 1 5 |  |  |  |  |
| 1. | ### Pořízení TD na opravu 2. části kom. p. č. 786/15 a na opravu kom. na p. p. č. 786/46 | 2015 | 30.000 Kč | vlastní |  |
| 2. | ### Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ | 2015 | 158.443 Kč | vlastní - realizováno |  |
| 3. | # Oprava propustku délky 50 m před čp. 200 - obchod | 2015 | 270.616 Kč | dotace od KK, 135.308 Kč - realizováno | 3 |
| 4. | Částečná oprava 2. části komunikace na p. p. č 786/15 | 2015 | 22.000 Kč | vlastní - realizováno |  |
| 5. | Oprava střechy na budově č. p. 200 | 2015 | 18.000 Kč | vlastní - realizováno |  |
| 6. | Oprava koupelny, nový sprch. kout v bytě č. p. 143 | 2015 | 26.000 Kč | vlastní - realizováno |  |
| 7. | Oprava terasy u obchodu | 2015 | 70.000 Kč | vlastní |  |
| 8. | Výměna okapů př. části u čp. 200 a u stodoly | 2015 | 28.000 Kč | vlastní - realizováno |  |
|  | # Celkem rok 2015 |  | 623.059 Kč |  |  |
|  | # R O K 2 0 1 6 |  |  |  |  |
| 9. | # Vybudování chodníku z OZ Hildegarda cca 750 m2 | 2016 | 850.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 10. | Oprava komunikace na p. p. č. 786/46 | 2016 | 80.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 11. | ČOV pro č. p. 143 a pro č. p. 200 | 2016 | 150.000 Kč | vlastní |  |
| 12. | # Veřejné osvětlení chodníku - 2. část | 2016 | 175.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
| 13. | Oprava 2. části komunikace na p. p. č 786/15 | 2016 | 750.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 14 | # Oprava komunikace na p. p. č. 2004/1 1. část | 2016 | 50.000 Kč | vlastní |  |
|  | Celkem rok 2016 |  | 2,055.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 1 7 |  |  |  |  |
| 15. | II. etapa (finální) vnitřní obslužné komunikace | 2017 | 1,000.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 16. | Oprava komunikace na p. p. č. 2004/1 2. část | 2017 | 650.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
|  | Celkem rok 2017 |  | 1,650.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 1 8 |  |  |  |  |
| 17. | Výstavba dřevěné rozhledny | 2018 | 2,000.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 18. | Úprava příjezdové cesty k nemovitosti č. e. 42 | 2018 | 200.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
|  | Celkem rok 2018 |  | 2,200.000 Kč |  |  |

|  | R O K 2 0 1 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Vybudování bytu v půdním prostoru v č. p. 200 | 2019 | 1,500.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
|  | Celkem rok 2019 |  | 1,500.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 2 0 |  |  |  |  |
| 20. | Vybudování dětského hřiště v lokalitě Hildegarda | 2020 | 200.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ |  |
| 21. | Vybudování chodníků | 2020 | 1500.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ |  |
|  | Celkem rok 2020 |  | 1,700.000 Kč |  |  |

Smolné Pece 16. 9. 2015    Zpracovala: Ing. Bc. Romana Marečková                                     Schváleno OZ dne 14. 9. 2015  pod č. usnesení 197/9/15 d)